**Objetivo do projeto**: Inicialmente o objetivo do projeto em questão é desenvolver um site que deve servir como um estoque interativo para uma organização focada na doação de roupas. O site deve ser adaptado às necessidades de um local que recebe e doa roupas constantemente e também deve ser projetado levando em conta a possibilidade de expansão para mais e uma organização.

**Descrição**: O projeto envolve a criação de um site que deve servir como um estoque interativo para uma organização focada na doação de roupas, uma plataforma online para facilitar o gerenciamento das roupas e das doações, aumentar o controle da empresa sobre o estoque atual e otimizar todos os processos da empresa.

O site terá uma página principal que tem a função de criar um novo estoque e de gerenciar os estoques criados, terá uma página de Central de Ajuda, uma página de Quem Somos e uma página onde ficará o estoque.

**Entregas e resultados**: A entrega esperada é o design do site com uma identidade visual moderna e atraente. O desenvolvimento de páginas estáticas, como Home, Quem Somos, Central de Ajuda e uma página do estoque.

Também é preciso fazer a integração de um sistema de gerenciamento para facilitar a utilização do controle de estoque.

**Escopo dos produtos ou serviços**: Design de interface do usuário (UI) e design visual do site. Páginas do site utilizando linguagens HTML, CSS e JavaScript. Configuração de um sistema de gerenciamento de conteúdo.

**Exclusões do projeto**: Funções que exijam alto nível de conhecimento, visto que o programa deve ser simples para qualquer pessoa utilizar.

**Restrições do projeto**: Prazo para entrega da prototipação e do início da documentação: 07/03/2024;  
  
Prazo para iniciar o desenvolvimento do Back-end, da implementação do banco, do recolhimento de dados do cliente e do início da construção de telas: 27/03/2024;

Prazo para desenvolver mais o Back-end, melhorar as telas já criadas e entregar o MVC: 08/05;

Prazo pra testar o MVC, implementar futuras melhorias no projeto e para a entrega final do projeto com todas as funcionalidades: 16/06.

**Premissas e dependências**:

**Critérios de aceitação**: Todas as páginas devem estar funcionais e sem erros. O site deve ser responsivo e a seção do estoque deve estar funcional e intuitiva.

**Procedimentos de gerenciamento de mudanças**: